Реализация задачи «Хранение отчетной документации»

Цель работ: Обеспечение контроля размещения в ТС и сдачи в ООТД отчётной технической документации разработанной в рамках исполнения доходных договоров.

Описание процесса хранения отчетной документации:

- В разделе «Системное проектирование» реализован новый объект «Контроль исполнения доходных договоров в рамках сдачи отчетной документации ПД-8».

- Отдел КО-2902 наполняет спецификацию требований (Т.е создает список предполагаемых отчетов по договору, которые должны быть выпущены).

- В окне регистрации КД реализован функционал - флажок «Отчетный документ». При нажатии на который появляются поля для ввода данных доходного договора.

- Для всех объектов с пометкой «Отчетный документ» в маршруте утверждения должен обязательно стоять КО-2902.

- КО-2902 проверяет отчетные документы пришедшие по процессу. Подписывая документ, он создает трассировку от требования к документу (Т.е прикрепляет этот документ к соответствующему требованию в объекте «Контроль исполнения доходных договоров в рамках сдачи отчетной документации ПД-8»).

- Когда документ согласован с КО-2902, он передается на согласование в ООТД. Статус согласования аналогично отслеживается в объекте «Контроль исполнения доходных договоров в рамках сдачи отчетной документации ПД-8». КО-2902 отображает и использует в работе справку «Перечень отчетной документации в ТС».

Этапы работ:

Вариант 1.

- Изменение модели данных.

- В книге регистрации добавить признак отчетного документа.

- Внести изменения в процессы утверждения КД (Маршрутный лист согласования).

- Создать карточку договора в разделе «Системное проектирование».

- Интеграция с Directum.

- Создать иерархию структуры требований в объекте «Контроль исполнения доходных договоров в рамках сдачи отчетной документации ПД-8».

- Создать функционал формирования отчета в форматах .pdf или в Excel.

Вариант 2. (Срочный)

- Создать иерархию структуры требований в объекте «Контроль исполнения доходных договоров в рамках сдачи отчетной документации ПД-8».

- Создать функционал формирования отчета в форматах .pdf или в Excel.

Вопросы:

- Если КД согласован и является отчетным документом, но не отмечен пункт «Отчетный документ».

- Документ еще не согласован и является отчетным, но не отмечен пункт «Отчетный документ».

- Атрибуты договора соотносятся с Item или с ревизией? Могут ли они поменяться, если вышла ревизия.

- Если заполнены не все поля в форме «Отчетный документ».